園児ファイル等電子管理システム（仮称）構築

業務委託　RFI仕様書

令和８年６月

横浜市　こども青少年局　保育・教育認定課

目次

１.	本書の概要	1

１.１.	件名	1

１.２.	背景と目的	1

１.３.	システム構築期間・稼働日	2

１.４.	業務概要	2

１.５.	調達範囲	2

１.６.	園児ファイル等電子管理システムの位置づけ	3

２.	導入計画	4

２.１.	基本方針	4

２.２.	想定スケジュール	4

２.３.	成果物	4

３.	園児ファイル等電子管理システム要件	5

３.１.	機能要件	5

３.２.	連携要件	5

３.３.	基盤機能要件	5

３.４.	その他特筆すべき事項	7

４.	非機能要件	8

４.１.	非機能要件の前提条件	8

４.２.	非機能要求事項	8

５.	システム稼働環境要件	9

５.１.	園児ファイル等電子管理システムの稼働環境に係る要件	9

５.２.	システム稼働後の環境	9

６.	セキュリティ要件	10

６.１.	セキュリティ要求事項	10

７.	システム導入に付随する役務の要件	10

７.１.	プロジェクト管理	10

７.２.	環境構築	13

７.３.	システムテスト	14

７.４.	運用テスト	16

７.５.	操作研修	16

７.６.	本稼働	18

７.７.	導入時の法制度改正等への対応	18

７.８.	PIAへの対応	18

７.９.	横浜市情報公開・個人情報保護審査会への対応	19

＜別紙＞

【別紙１】成果物一覧

【別紙２-１】機能要件

【別紙２-２】連携要件

【別紙２-３】機能要件（基盤機能）

【別紙３】非機能要件

【別紙４】運用要件

【別紙５】保守要件

【別紙６】委託契約約款

【別紙７】情報共有基盤機能概要説明書

【別紙８】個人情報取扱特記事項

【別紙９】電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項

＜補足資料＞

補足資料１_要件の各項目の見方・回答の手引き

補足資料２_システムの全体像

補足資料３_現状と期待効果

[※] 本書及び付属資料の本業務への情報提供目的以外の使用、複製及び転載を禁ずる。

- 本書の概要

  - 件名

園児ファイル等電子管理システム（仮称）構築業務委託　RFI仕様書

  - 背景と目的

地方公共団体における情報システムの標準化・共通化の取組を推進するため、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」（令和３年法律第40号。以下、「標準化法」という。）が成立しました。この標準化法により、地方公共団体の主要な業務を処理するシステムにおいて標準化基準に適合したシステム（以下、「標準準拠システム」という。）の利用を義務付けるとともに、国による全国的なクラウド環境の整備の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウドを活用して情報システムを利用するよう努めることとされています。具体的には、各自治体は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令（令和四年政令第一号）、及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令（令和４年デジタル庁令・総務省令第１号）で定められた住民記録や税業務を含む20の業務システムを国が提示する標準仕様に準拠したシステムに移行することが求められており、本市も標準化法に従って標準化対応を進めています。

本市の子ども・子育て支援業務においては、これら標準準拠システムへの移行を契機とし、これまで紙媒体及び分散的に管理してきた園児ファイル等の管理方法について見直しを検討しています。現在、保護者から提出された申請書や審査資料等は、紙媒体により園児ごとに管理しており、各書類をファイルに編綴した上でキャビネットにて保管・管理していますが、職員がそれぞれの業務のために紙ファイルを自席に持ち出すこと等により所在把握が困難となり、資料の捜索に多くの時間を要しています。また、キャビネットが執務スペースを圧迫しているほか、保育施設や保護者からの問い合わせ対応においても、対象ファイルの捜索が必要となることから、迅速な対応を阻害する要因となっています。

このような状況を踏まえ、本市では、園児ファイル等を電子的かつ一元的に管理する仕組みの導入について検討を進めることとしました。

導入にあたっては、標準準拠システムへの移行に取り組む中で、次期福祉保健システムに実装される機能の中で運用することも検討してきました。一方、これまで次期福祉保健システムの構築に関するRFIを実施する中で、次期福祉保健システムだけでは、全国最大規模の指定都市である本市の業務に対して、十分かつきめ細かに対応することが難しいことが明らかになっています。このため、園児ファイル等電子管理システムについては、次期福祉保健システムを補完する別のシステムとして整備することを前提に検討を進めています。

なお、現行システムでは、子ども・子育て支援に関する業務に関しては、福祉保健システムの中に包括される形となります。標準準拠システムである次期福祉保健システムでも同様の想定であり、業務実施のためには、福祉保健システムに登録された児童と紐づけして園児ファイル等を管理していくことを考慮する必要があります。

以上を踏まえ、園児ファイル等電子管理システムの導入に向けた調達にあたっては、子ども・子育て分野の業務を確実かつ円滑に運用できるとともに、園児ファイル等を一元的に管理する製品・サービスの検討が必要不可欠であり、システムに関する製品・サービス情報を十分に収集する必要があります。

従って、園児ファイル等電子管理システムの導入および継続利用を見据えた製品・サービス情報等について、システム事業者に情報提供をお願いするものです。

  - システム構築期間・稼働日

園児ファイル等電子管理システム構築期間は、今回の情報提供依頼の結果を踏まえて決定する予定です。具体的な園児ファイル等電子管理システムの稼働日は契約後に本市との協議を踏まえて確定します。スケジュールの提案にあたっては、「２．２．想定スケジュール」を参照してください。

なお、本システムの導入にあたっては、現時点では利用対象区を段階的に拡張することを想定しています。具体的には、令和９年度中に３区程度で先行して利用開始（先行導入）することを想定しており、その後、令和10年度以降に全区へ展開する計画です。

  - 業務概要

本業務では、主に園児ファイル等電子管理システムの導入と、それに付随する役務等を行います。なお、ライセンスや運用・保守等のシステム維持に要する費用については、稼働予定日から５年度分の維持費用を提示してください。

  - 調達範囲

園児ファイル等電子管理システムを導入する必要があります。別途提示する回答様式を通じて、対象機能や対応方針に対し提案をしてください。

なお、先行導入時点では、一部機能のみを利用し、全ての要件を満たしていない状態でも許容することとしますが、先行導入期間に登録した画像データ、属性情報等については、本格稼働時の環境に引き継ぐことができる必要があります。

- 現行の運用における課題を解消するための技術提案

「補足資料３_現状と期待効果」で示した課題の解消に資するツールやソリューションを提案してください。

- 役務の提供

園児ファイル等電子管理システムの導入に付随する役務として、要件定義、システム設計・構築、稼働環境設計・構築、テスト、運用設計、職員研修及び本番切替（稼働確認）等を実施する必要があります。詳細は、「７. システム導入に付随する役務の要件」を参照してください。

- 主な基盤機能の概要

園児ファイル等電子管理システムで想定する主な基盤機能は以下のとおりです。以下の表1に対し、別途提示する回答様式に従い実現可否及び提案内容を記載してください。なお、以下は各要件の実現において想定する機能であり、以下以外の実現方法を制限するものではありません。代替案がある場合も別途提示する回答様式に記載してください。

表1　園児ファイル等電子管理システムで想定する主な基盤機能

| No. | 機能名 |
| --- | --- |
| １ | 電子承認 |
| ２ | SSO（クライアント） |

- 構築環境について

園児ファイル等電子管理システムのシステム環境については、クラウド環境（ガバメントクラウド含む）やオンプレミス等も含めて、性能・経済性の観点から最適と想定される構築環境を検討の上、提案してください。

また、提案にあたっては、次期福祉保健システムと連携可能な環境を前提としてください。

なお、ガバメントクラウドでの構築については以下の内容を参照してください。

ガバメントクラウドに係るネットワーク接続について、庁内ネットワークとの接続は、本市住民情報基盤課が調達するサービス（ガバメントクラウド接続サービスと同等のサービスを想定）を利用可能とします。また、ガバメントクラウド上のシステムから外部サービス（住基ネット、自治体中間サーバ、コンビニ交付サービス及びLGWAN-ASP等）への接続は、庁内に折り返して通信する方式とする必要があります。

利用するCSPは、令和８年４月現在、国が提示するガバメントクラウド４社（Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azure、Oracle Cloud Infrastructure）の中から選択し、本調達の対象アプリケーションが利用する範囲におけるガバメントクラウド運用管理補助者として、本書の要求事項を満たした上で、オンライン及びバッチ処理が安定稼働するシステムを提案してください。

なお、運用・保守要件等を満たすために必要な設定やソフトウェア（システム監視、遠隔監視、バックアップ、ログ取得・解析及びウイルス定義ファイル更新等に必要なもの）があれば、本業務に含めてください。また、ガバメントクラウドからパッチ適用等でインターネットに接続する場合は、国が実施する「ガバメントクラウドリスクアセスメント」と同等のセキュリティ対策を実施する必要があります。

- システム運用・保守

園児ファイル等電子管理システムの運用・保守にかかる役務としてアプリケーション保守、業務運用（バッチ運用等の各種オペレーション業務等）及びガバメントクラウドを利用する場合はガバメントクラウドの運用（定常運用、監視及びログ管理等）を実施する必要があります。ソフトウェアのバージョンアップや制度改正対応等の詳細な要件は「【別紙４】運用要件」及び「【別紙５】保守要件」を参照してください。

保守要件の実現にあたって、受託者の保守拠点から、閉塞域を利用するクラウド接続サービス（個別調達）を用意する場合、遠隔での保守も可能とします。また、インターネットVPNを用いてのインターネット経由での保守も可能とします（データのメンテナンスは除く）。ただし、受託者の作業拠点からの回線は受託者が用意することとし、安全な接続を保証するとともに、利用者を制限する必要があることから、受託者の作業拠点の入退室管理や監視体制などのセキュリティ要件を満たす必要があります。また、インターネット経由での接続では、管理コンソールでの作業のみで、業務データを扱うことはできません。遠隔保守を行う場合はそのルールを別途本市から提示します。

なお、より詳細な内容は本導入期間内で本市と協議した上で、決定することとします。

  - 園児ファイル等電子管理システムの位置づけ

本調達対象の園児ファイル等電子管理システムは、次期福祉保健システムを補完するシステムで、連携する仕組みを想定しています。園児ファイル等電子管理システムのシステム全体像は、「補足資料２_システムの全体像」をご参照ください。

- 導入計画

  - 基本方針

- システムの導入方針

提案する製品はWeb型のシステムを選定し、最新のブラウザ（Microsoft Edge及びGoogle Chromeを想定）に対応している必要があります。

- 資料提供

本市が必要と認めるときは、以下に示す資料を提供又は本市庁舎内での閲覧を行えるようにします。受託者は本契約の遂行に活用してください。

なお、本市ホームページで公開されている資料以外のものは秘密情報として取り扱うこととし、本業務以外で利用しないでください。ホームページで公開されていない資料は、本市に資料提供が必要な理由を説明し、本市の承認を得た上で受領してください。

（１）横浜DX戦略

（２）横浜市情報セキュリティ管理規定

（３）その他、本契約の実施に当たり必要となる資料

  - 想定スケジュール

スケジュールについては、別途提示する回答様式を通じて、期限等を考慮し、想定している具体的なスケジュールを提案してください。なお、契約後に本市と受託者による協議にて確定するものとしますが、スケジュールの提案にあたっては次の点を考慮してください。

- システム導入期間に想定外の事象が発生することも考慮し、各工程において余裕のあるスケジュールを策定してください。

- 本市との打ち合わせ及び確認作業が必要な場合は各業務の繁忙期を可能な限り避けてください。

- 本市が実施する運用テスト（園児ファイル等電子管理システムの動作確認及び業務シナリオに沿った試行運用）は、本市の規模や影響を考慮し、十分な運用テスト期間を確保してください。

- 福祉保健システムを始めとした各関連システムとの連携試験について十分な期間を設けてください。

  - 成果物

- 本業務における成果物

本業務の成果物は「【別紙１】成果物一覧」を参考にしてください。なお、成果物の内容、本市への提示時期及び納入期限の詳細については契約締結後に作成するプロジェクト計画書で定め、本市の承認を得る必要があります。また、本調達においては工程ごとに成果物を電子媒体で納品する想定とし、それに係る費用も費用見積に含めてください。

- 成果物の著作権

本業務の成果物に関する著作権は、「【別紙６】委託契約約款」第５条に定めるほか、本項に基づき取り扱うこととします。

成果物に関する全ての著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。）は、受託者及び第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、本業務で新たに作成したものについては本市に譲渡し、著作者人格権は行使しないものとします。

- 園児ファイル等電子管理システム要件

  - 機能要件

園児ファイル等電子管理システムに関して、備えるべき機能を「【別紙２-１】機能要件」に示します。

実装可否等の回答方法の詳細については、「補足資料１_要件の各項目の見方・回答の手引き」を参照してください。なお、実装内容の詳細は、本市と協議の上、決定してください。

対応可と回答された要件は、要件定義工程で本市に要件の実現イメージの説明を行い、本市の要求と差異がないことを証明してください。各要件の一部分が対応していない場合は、要件への対応度を「△」と回答のうえ、備考欄に対応不可範囲を記載してください。なお、「【別紙２-１】_機能要件」は現時点での案であり、今後修正する可能性があります。

  - 連携要件

- 連携要件

次期福祉保健システム等との連携に関しては、国が提示する関連標準仕様書や本市が定める連携要件に準拠してください。

次期福祉保健システムをはじめとする本市の標準準拠システムとデータ連携する場合は、国が提示する連携仕様（連携インターフェース、連携条件及び文字コード等）に準拠するか、システム外で連携データを生成して連携する仕組みを検討してください。

システム外で連携データを生成して連携する場合は、連携するデータ項目が基本データリストに規定するデータ項目の範囲内で対応する必要があります。

他システムからの連携においては、コード値の変換に留意の上、情報が確実に伝達されるような設計としてください。

情報が伝達されなかった場合には、伝達されなかった事実が確実に検知できるよう必要な措置（エラーメッセージの表示及びエラーリストの抽出等）を講じてください。また、要件定義工程又は外部設計工程にて、連携仕様の追加・変更が明らかとなった場合は、本市と協議の上で連携要件の見直しを行い、対応してください。

園児ファイル等電子管理システムに関する詳細な連携要件は「【別紙２-２】連携要件」のとおりとします。要件定義工程又は外部設計工程にて、連携仕様の追加・変更が明らかとなった場合は、本市と協議の上で連携要件の見直しを行い、対応してください。文字要件については「３.４その他特筆すべき事項」を参照してください。

- 他システムとの連携仕様の調整

本市で運用している他システムとの連携方式の検討に際して協議の場が必要な場合は、本市が連携先システムの関係組織と協議の場を設定します。協議の場が必要な場合、受託者は本市に開催を依頼するとともに、各システムとの連携方式及び連携タイミング等について調整や協議を行い、作業の実施にあたっては、関係者間で整合を取りながら作業を進めてください。

  - 基盤機能要件

園児ファイル等電子管理システムの基盤機能要件を「【別紙２-３】機能要件（基盤機能）」に示します。基盤機能要件について、園児ファイル等電子管理システムとして想定する機能には、SSO（クライアント）機能等を含みます。

園児ファイル等電子管理システムにおける基盤機能の実装イメージを図１に示します。

図１　基盤機能等の内訳

- 共通機能

（１）職員認証

園児ファイル等電子管理システム自身に加え、稼働当初は現行福祉保健システムがアクセス可能な職員認証機能を実装してください。現行福祉保健システムが次期福祉保健システムに移行した際は、次期福祉保健システムがアクセス可能な職員認証機能を実装してください。「【別紙２-３】機能要件（基盤機能）」に記載のある機能については、対応可否等の回答をしてください。

なお、園児ファイル等電子管理システムの製品仕様上、職員認証機能を構築しない場合、操作マニュアルなどシステムにログインし、利用、ログアウトする一連の操作を確認できる資料を提示してください。合わせて、タイムアウトなどの認証済情報の管理と暗号化方式などの認証済情報の保護についても仕様を提示してください。

また、本市において共通職員認証の実装を検討しています。実装した場合、園児ファイル等電子管理システムは共通職員認証を利用する方式に切り替えます。本市が検討している共通職員認証は、「地方公共団体情報システム 認証機能に関するリファレンスガイド」に記載の認証認可の標準規格に準拠し構築することを前提とします。

なお、標準規格の改定があった場合は、その対応も本業務に含めてください（別途追加費用を支払わないことを意味する。）。

- 全体移行計画との整合

共通機能標準仕様書に記載されている共通機能、ガバメントクラウド、庁内データ連携などの方針は、本市行財政局が策定した「横浜市情報システム標準化・共通化全体移行計画」に準ずるものとし、個別に定めるべき事項については本書に定めます。

  - その他特筆すべき事項

本市の標準化対応に当たって、その他特筆すべき事項は以下の点です。

- 文字要件

文字要件の基本方針は以下の点です。

    - 標準準拠システムが保持する氏名等（氏名／旧氏／通称、世帯主の氏名、本籍、筆頭者及び住所／方書（左記の情報を基に記録される他の項目も含む。））の文字セットは、原則として行政事務標準文字とします。経過措置として行政事務標準文字以外の文字セットを使う場合には、当該文字セットに実装されていない文字が標準準拠システムから連携された際や、実装されていない文字の入力が必要となった際の運用方法を検討してください。

    - 行政事務標準文字からJIS X 0213:2012 への縮退は、国から提供される「代替マップ」を使用します。

    - 園児ファイル等電子管理システムで使用するフォントファイルは定めませんが、端末共用の範囲で調整してください。

    - OS標準の機能で入力できない文字の入力手段は、システム毎に機能又はツール等を用意してください。

    - 標準準拠システムの連携時は、行政事務標準文字の範囲外の文字は扱わないでください。

なお、連携先システムと文字要件に関する協議が必要な場合は、委託者の依頼に応じて、本市が連携先システムの関係組織と協議の場を設定します。受託者は連携先システムの関係組織と文字要件に関して協議の上、作業を実施してください。作業は関係者間で整合を取りながら進めてください。

- アカウント権限

現行の基盤端末におけるActive Directoryは継続利用し、園児ファイル等電子管理システムの認証・認可については、当該Active Directoryとの連携を考慮した構成とし、具体的な実現方式については、システム全体構成を踏まえた上で提案してください。

- 非機能要件

  - 非機能要件の前提条件

非機能要件における前提となる事項及び条件は以下のとおりとします。

- オンライン稼働時間

園児ファイル等電子管理システムのオンライン稼働時間は表2のとおりとします。

表2　システム保守運用時間

| 曜日 | 利用時間帯 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 平日 | 午前７時～午後11時 ※新規に処理されるバッチ処理又は重要なバッチ処理がある日については、バッチ処理開始からバッチ処理終了までを対応時間に含めます。 | 年末年始（12月29日～１月３日）を除く |
| 土日 祝祭日 | ・土曜日の午前８～午後６時 ・子ども・子育て支援で作業の必要となる日（年間 10 日）午前９時～午後９時 ・バッチ処理の変更後、初めて稼働するプログラムがある場合のバッチ処理実行時間 ※システムメンテナンス等のためのシステム稼働時間は別途 |  |

- 業務規模

現行の業務規模及びシステム規模を把握するための情報については、「【別紙３】非機能要件」を参照してください。当該資料をもとに、園児ファイル等電子管理システムの性能等について適切な推計を行ってください。

なお、横浜市HP『横浜市統計書』　第14章　社会福祉にある「10　児童と家庭の福祉」を参照してもよいです。

参考URL: https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/tokei-chosa/portal/tokeisho/14.html

- システム利用者

現行福祉保健システム（子ども・子育て支援業務）の利用者数は表3の通りです。園児ファイル等電子管理システムもこちらと同程度の利用者数を見込んでいます。

表3　システム利用者（現行）

| システム | 利用者数（ID数） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 福祉保健システム（うち子ども・子育て支援事務） | 約400名 | 本庁、区役所等で子ども・子育て支援事務に従事する職員が利用することを想定している。 |

  - 非機能要求事項

園児ファイル等電子管理システムに求める非機能要求事項（可用性要件、性能・拡張性要件、使用性・効率性要件、運用・保守性要件、移行性要件、セキュリティ要件及びシステム環境・エコロジー要件）については、「非機能要求グレード（地方公共団体版）」及び「地方公共団体情報システム非機能要件の標準第1.2版」に基づき作成した「【別紙３】非機能要件」を満たしてください。セキュリティについては、「【別紙３】非機能要件」に加えて、本紙の「６. セキュリティ要件」も満たしてください。

- システム稼働環境要件

  - 園児ファイル等電子管理システムの稼働環境に係る要件

園児ファイル等電子管理システムについては年間を通じて安定的に稼働することが求められます。本書の要求事項を満たした上で、オンライン処理及びバッチ処理が安定稼働するシステムを提案してください。

なお、本システム導入に必要な受託者側のテスト環境は受託者が用意してください。また、ソフトウェアについては市場における汎用製品を選定し、利用期間中、開発事業者によるサポートが継続される製品の選定を前提とします。サーバ仮想化技術の採用等により、機器構成の最小化及び、高可用性の実現及び規模の拡張縮減（スケールアウトやスケールダウン）の実現に努めた提案してください。

さらに、担当区ごとの並行稼働処理などによる、ソフトウェア・ハードウェアコストを最小化しつつ大量処理の実現や照会等の高速度化を図る方法、クラウド利用による季節変動も含めた処理能力の変動化によるスケールアウトやコストダウン、利用者数や機能数に応じたライセンス数調整によるコストダウンなど、柔軟な提案も歓迎します。サーバ構成について、本番環境の重要サーバ（Web/AP, AD, 認証,RDS等）については可用性をはじめとした非機能要件を遵守した構成とすることとし、その他のサーバ（本番環境のその他のサーバ、研修環境、開発環境）については柔軟に提案してください。構成管理サーバの構築と、Microsoft Update CatalogやWindows Server Update Serviceなど、OS等のアップデート管理も提案に入れてください。

上記を踏まえ園児ファイル等電子管理システムの稼働に必要なサーバ機器、製品名及びネットワーク機器情報等を提案してください。

  - システム稼働後の環境

表4に示すシステム環境をシステム稼働後に利用できるようにしてください。

なお、表4以外にも必要なシステム環境があれば、提案してください。また、受託者で検証するための環境は、受託者にて準備してください。

表4　システム環境

| 環境名 | 内容 |
| --- | --- |
| 本番環境 | - 本番の環境 |
| 検証環境（市） | - 本庁職員が本番環境適用前プログラムの最終確認を実施するための環境 - 重要なバッチ処理の事前確認等で利用するための環境 - 本市から作業依頼に基づき、受託者にて準備したデータ（本番環境と同等のデータの場合もあり）が格納されている想定 |
| 検証環境 （受託者） | - 受託者が本番環境適用前プログラムの最終確認を実施するための環境 - 重要なバッチ処理の事前確認等で利用するための環境 - 受託者にて準備したデータが格納されている想定（開発に係る動作確認ができること。なお、データは最小構成で構築すること。） - ガバメントクラウドにおいては、リソース混在の防止、データ保護及び課金単位の分離のため、本番環境とはアカウント分離した環境とすること。 |
| 研修環境 | - 職員の習熟度向上を目的に利用する環境 - テストデータが格納されており、本庁及び区の職員等が利用することを想定している。 |
| バックアップ環境 | - 障害発生時等に利用する環境 - 本番環境と日次でシステムとデータが同期され、前日までのシステムとデータを利用できる状態とする。 |

- セキュリティ要件

- セキュリティ要求事項

園児ファイル等電子管理システムの導入及び運用・保守においては「横浜市情報セキュリティ管理規定」、「横浜市情報セキュリティ管理要綱」、「横浜市情報セキュリティ対策共通実施手順」及び「端末機等管理手順」を遵守してください（セキュリティ関連資料は契約締結後に提供予定です。）。

なお、本市の情報セキュリティポリシーに定めの無い項目であっても、総務省の公表する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(本RFIにおいては令和７年３月版)」に準じた対応を求めることとし、特にクラウドサービスの提供にあたっては、本市を所管する合意管轄裁判所を契約上規定することとします。

また、サーバ群に対するウイルス対策の導入を提案に入れてください。

- システム導入に付随する役務の要件

- プロジェクト管理

本業務においては、システム導入（稼働環境構築を含む。）及び契約期間満了時の移行データ作成等、システムライフサイクル全般におけるイベントごとのプロジェクト計画書及びシステム運用・保守のプロジェクト計画書（システム運用・保守計画書）をそれぞれ作成し、計画に則ってプロジェクトが進行するようプロジェクト管理を実施してください。

また、プロジェクトの進捗状況、課題等を本市に報告してください。

- プロジェクト計画

プロジェクト計画工程において、受託者は以下のものを作成し本市の承認を得てください。なお、それぞれのより詳細な内容は「【別紙１】成果物一覧」を参照してください。

表5　プロジェクト計画工程における成果物

| No. | プロジェクト計画工程における成果物 |
| --- | --- |
| １ | プロジェクト計画書 |
| ２ | セキュリティ管理基準書 |
| ３ | 品質管理基準書 |
| ４ | テスト方針書 |
| ５ | 研修計画書 |

- プロジェクト管理手法

受託者は、プロジェクトマネジメント協会 (PMI) が発行するPMBOKガイド等に基づくプロジェクト管理方法論を用いて、プロジェクト管理を行ってください。

- 会議体

受託者は、表6に示す会議体に参画してください。受託者が主催者となっている会議体の開催にあたっては、議事アジェンダ（次第）、会議資料及び議事録を受託者にて作成してください。受託者以外が主催者となっている会議体の開催にあたっては、資料のひな型作成や必要な情報の提供等、会議主催者への協力を行ってください。また、表6に記載されていない会議体においても、本市の要望に応じて、出席してください。

なお、開催する会議体の種類、開催頻度及び出席者については、契約締結後に、本市と協議の上、決定するものとします。

表6　会議体

| 会議体 | 開催頻度 | 主催者 | 参加者 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト 会議 | 四半期に１回程度 | 事務局 | 事務局、本市のその他必要な関係者、システム導入支援事業者（コンサルティング会社や現行システム事業者含む。）及び受託者 | - 本プロジェクトの意思決定の場であり、プロジェクトのQCD（品質、コスト及び納期）が計画から大幅に変更する必要のある案件が発生した場合は、本会議で承認を得る。 - 受託者は、本会議資料で必要となる情報や資料を本市の要求に合わせて、提示すること。 - また、本市の要求に応じて、受託者は本会議に出席し、会議での質問に対して回答すること。 |
| 開発進捗報告会議 | 月次 | 受託者 | 事務局、本市のその他必要な関係者、システム導入支援事業者及び受託者 | - 受託者は、事務局及び業務所管課にプロジェクト進捗状況を報告すること。 - 本市より進め方等に問題点や懸念点が提示された場合、受託者は対応策を検討し、結果を本市に提示すること。 - 受託者は、各工程終了前に、各工程の終了条件を満たしている旨を本市に報告すること。本市は、受託者からの報告を受けて、次工程に進むことを承認する。 - 受託者は、システムを稼働可能である旨を本市に報告すること。なお、実施時期は以下の想定。 ①稼働日の３か月前 ②稼働日の１か月前 ③システム稼働直前 |
| 定例会議 | 隔週 | 受託者 | 事務局、システム導入支援事業者及び受託者 | - 受託者は、作業部会等の状況を取りまとめ、プロジェクト全体の状況（進捗状況、課題、品質及びリスク等）を報告すること。 - なお、課題がある場合、受託者はその対応策を説明すること。 |
| 個別検討会議 | 随時（最低でも隔週） | 事務局又は受託者 | 福祉保健や障害福祉の各業務担当者 | - 業務要件の把握等、個別具体的な事項の確認、調整及び検討等が必要な場合に実施する。 |

- プロジェクト体制

本業務の遂行にあたっては、必要なスキル及び経験を有するメンバーを配したプロジェクト体制を整えてください。具体的には、表7に示す役割の要員を配置することを基本とします。

表7　プロジェクト体制要件（配置すべき責任者等）

| 役割 | 担当業務の例 |
| --- | --- |
| プロジェクト 責任者 | ・プロジェクト要員の確保や、社内又は外部からの支援等の協力依頼及び調整を行う。 ・プロジェクトの遂行責任を負う。 ・プロジェクトの推進と、必要に応じた計画変更等の対応を行う。 |
| プロジェクト 管理者 | ・プロジェクト全体の進捗管理、課題管理及び品質管理等を行い、課題等を必要に応じプロジェクト責任者に報告する。 ・各工程リーダーへの指示や、成果物のチェックを行う。 ・業務に支障がない場合に限り、作業グループリーダーとの兼務を許容する。 |
| 作業グループ リーダー | ・各作業者への指示や進捗管理等を行う。 ・作業者からの意見集約や、プロジェクト管理者等上位者へ報告及び相談する。 ・各システム機能、テスト、研修等、特定作業を担当するグループごとに配置する。 ・業務に支障がない場合に限り、複数作業グループリーダーの兼務を許容する。 |
| 品質管理 責任者 | ・各作業者の成果物や作業状況を確認し、一定の品質を確保する。品質に問題がある場合は、プロジェクト管理者と相談し、適切な対策を実施する。 ・プロジェクト責任者やプロジェクト管理者との兼務は原則認めない。社内の品質管理部門等の担当者が務めることが望ましい。 |
| セキュリティ 責任者 | ・プロジェクトを推進する上で必要なセキュリティの管理体制を整え、情報セキュリティ対策状況を管理する。 ・業務に支障がない場合に限り、プロジェクト責任者、プロジェクト管理者及び作業グループリーダー等との兼務を許容する。 |

なお、発注者側と受注者側の体制の全体像は図２のとおりです。

図２　プロジェクト体制全体像

- 環境構築

クラウド（オンプレミスの場合も含む）及び本業務に含まれるソフトウェア・ハードウェアについて、環境設計を行ってください。環境設計内容に基づいて、システムテスト実施前までに、クラウド（オンプレミスの場合も含む）・ソフトウェア・ハードウェアの稼働に必要な設置、設定及び調整等を実施してください。

なお、ガバメントクラウドを利用する場合は、ガバメントクラウドの利用手続に必要となる情報を取りまとめる等の支援を行ってください。

また、本システムの構築を遂行するために必要となるソフトウェアに関しては、受託者において準備し、本構築委託終了までにかかるソフトウェアライセンス費用を本業務に含めてください。なお、クラウドを利用するために掛かる費用（コンピューティング利用料、ストレージ利用料、データ転送料及びその他のサービス利用料）は本業務に含めませんが、参考値として稼働初月を含む５年度分の維持費用を提示してください。併せて、拡張想定がある場合は拡張費用を提示してください。

貴社でガバメントクラウド以外の環境を使用する提案をする場合には、OS等のバージョンアップに伴う機器の更新作業が発生する前提で費用を提示してください。

- システムテスト

受託者は、テスト実施スケジュールに基づき、結合テスト終了後にシステムテストを実施してください。システムテスト（総合テスト）では、本番機を用いてシステムの動作が仕様書や設計書で定義された要件を満たしていることを次の環境において検証してください。

＜検証内容＞

- 連携先システムとの連携テストは、本番のネットワークを介して行う。

- 連携先のシステムが使用する環境（本番環境及び検証環境等）に関しては、連携先システムの所管課が決定するため、受託者はその決定に従って、テスト環境を準備すること。

システムテストは受託者が作成したシナリオ等に基づいて実施しますが、受託者が作成したシナリオが、業務観点で漏れや齟齬が無いことについて、本市の確認を受けた上でテストを実施してください。

テストにおいて、エラー及び障害発生を確認した場合は、必ず本市へ報告を行った後、復旧作業を行ってください。また、性能面での問題が発生した場合には、改善策について本市と事前協議した上で、適宜チューニングを施す等、改善を図ってください。

- システムテスト工程における作業

システムテスト工程において実施する作業を表8に示します。

表8　システムテスト工程における作業内容

| 対象領域 | 内容 |
| --- | --- |
| システムテスト | ・コンポーネント間、サブシステム間の結合テスト済みプログラムをシステム全体としてテストを実施し、要件どおりに機能し稼働することを確認すること。 ・「【別紙３】非機能要件」で示した要件が実現されていることを確認すること。 |
| システムテスト 結果報告 | ・システムテストの結果をテスト結果報告書にまとめること。テスト結果報告書の内容については、本市の承認を得ること。 |
| 運用テスト計画 策定 | ・運用テストにおけるテスト方針、スケジュール、テストケース及びテスト環境設定を定義すること。計画の内容については、本市の承認を得ること。 |

- システムテストの実施内容

システムテストにおいて実施するテストの観点、テスト内容を表9に示します。

表9　システムテストの実施内容

| 観点 | 内容 |
| --- | --- |
| 疎通確認テスト | ・連携先システムと連携する処理（データ連携処理等）が正常に実施できることを確認すること。 |
| 業務シナリオ テスト | ・本市の業務内容に基づいた操作を行い、システムで業務が問題なく実行できることを確認すること。 ・連携先システムが存在する状態で実施すること。 |
| 業務サイクル テスト | ・実際の業務サイクルを踏まえ、日次・月次・年次等、特定のサイクルにおいて実施する業務を、システムで問題なく実行できることを確認すること。 |
| 外部接続テスト | ・本システムが対外接続やデータ連携（システムによる自動連携、媒体等による手動連携のいずれも含む。）及び連携の前後に実施する処理が問題なく実行できることを確認すること。 ・本テストで作成した連携用データを用い、連携先システムにおいてデータ取り込み等の処理が正常に行えることを確認する想定である。受託者は、連携先とのデータの受け渡しを実施すること。また、全ての連携先システムで処理が正常に行えることが確認できるまで、本検証を実施すること。 |
| 庁内システム接続テスト | ・本調達に含まないシステムとのデータ連携（システムによる自動連携や媒体等による手動連携のいずれも含む。）及び連携の前後に実施する処理が問題なく実行できることを確認すること。 |
| アプリケーション運用テスト/障害回復テスト | ・アプリケーション運用テストでは、業務で使用する運用手順書に基づき、システムの運用・監視を行い、定常運用業務（バックアップ等を含む。）及び障害の検知・対処等、所定の手順に基づく業務が問題なく実行できることを確認すること。 ・障害回復テストではネットワークの切断や、特定サーバの停止等、実際に起こりうる障害を擬似的に発生させた状態から、運用手順書に基づき、システムを正常状態に回復できることを確認すること。 ・運用手順書等に基づき、定常運用業務で取得するシステムバックアップ、データバックアップを基にリカバリ作業が問題なく実施できることを確認すること。 |
| 性能・負荷 テスト | ・システムの運用で想定させる同時アクセス、同時処理等が集中した高負荷状態にシステムが耐えうること。 ・正常に動作し、本市が要求する性能を実現でき、システムリソースの利用効率に問題が無いこと等を確認すること。 ・バッチ処理等が所定時間内に終了すること等を確認すること。 |
| 災害対策 システムテスト | ・災害発生時を想定したシナリオ（停電やシステムの損傷）及び手順書に基づき問題なく対処できることを確認すること。 |

- システムテストの作業場所

システムテストの作業場所は、委託者が指定した場所とします（委託者が了承した場合には、受託者が指定する場所とすることができる。）。

本作業で必要な端末のうち、職員が使用する端末（パソコンやプリンタ）と同等のものは本市から提供予定です。ただし、本市から提供できる端末数には上限があるため、受託者の希望どおり端末を貸し出せないおそれがあることに留意してください。

また、本市が提供した端末に対して、特殊な設定（ソフトウェアのインストール及び設定変更等）は認めていませんので、本市が提供した端末で実施できない作業がある場合、その作業を実施するために必要な端末は受託者にて準備してください。

- 品質判定基準

システムテスト工程における品質判定は、定性的基準、定量的基準及び端末動作確認結果等、各テスト結果から総合的に判断します。

＜定性的基準による品質判定＞

- 各テストが完了しており、本番運用に影響のある不具合（バグ）がないこと。

- 全ての障害に対する対応について、テスト前及びテスト後のデータコンペア（比較）等により、電子的・論理的に検証しテスト結果が正しく実証されていること（添付資料可）。

- 課題管理表の対応が全て完了していること（完了しない課題は、影響範囲や期限等を明確に示し、本市の承認を得ること。）。

- システムテスト時の指摘事項、対応内容に対して、各種設計書及び操作マニュアル等必要な成果物への反映が完了していること（設計品質の確保）。

＜定量的基準による品質判定＞

- 品質管理計画表に対応した品質管理指標（検査網羅度やエラー密度）を基に製造品質要求が満たされ、製造品質が確保されていること。

- 各テスト工程においては、品質管理計画表に定めた品質管理指標に対する実績の評価・分析を行い、その結果を報告すること。また、システムテストの進捗状況やテストを進める上での課題について、開発進捗報告定例会議（隔週での実施を想定）にて本市に報告すること。

- 運用テスト

運用テストについては、作業主体は本市ですが、円滑に実施できるよう、テスト仕様書（案）の提示及びテストの実施支援（ジョブ投入等）を主体的に実施してください。また、負荷テストで本市が要求する非機能要件の水準を達成していない場合には対策を講じてください。

なお、本テスト工程は受入テストを兼ねるものとし、本工程の中で納品受諾の判定を行うこととします。

- 操作研修

操作研修において本市が想定する作業及び役割分担を表10に示します。研修時に実データを利用しない前提であれば、住民情報系ネットワーク以外での環境でも操作研修は可能と考えられるため、表10のとおり受託者で研修場所や端末を用意してください（住民情報系ネットワーク上で、実システムに接続した研修を行う必要がある場合は、要事前調整）。

なお、受託者において、より効果的かつ効率的な工程の定義及び役割分担があり、これにより操作研修を実施したい場合は、あらかじめ本市に提案の上、承認を受けてください。

また、本稼働に向けて、本市にて、業務マニュアルを新たに作成する予定であるため、受託者は業務マニュアルを作成するために必要な資料（本市の要件が反映された操作マニュアル、バッチ処理手順書及び業務フロー等）の提供等について協力を求めます。

表10　研修における想定作業と役割分担

| No. | 作業項目 | 内容 | 本市 | 受託者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 研修実施計画書の作成 | ・机上研修、端末操作研修、それぞれ研修の実施場所、実施日時、実施方法、内容及び実施スケジュール等を「作業計画書」にまとめる。 ・各種マニュアルの記載ルール及び記載内容をマニュアル記載規約にまとめる。 ・研修実施計画書のレビューを行う。 | - | ○ |
| ２ | 研修実施計画書承認 | ・研修実施計画書の承認を行う。 | ○ | - |
| ３ | 研修テキスト・動画の作成 | ・研修テキスト（机上研修テキスト、端末操作研修テキスト及び端末操作マニュアル）、講師説明用資料及び研修後アンケート、研修用の動画等を作成する。 ・端末操作マニュアル、システム管理者運用マニュアル等（端末環境設定マニュアルや研修環境作成マニュアル、地震発生時のオンライン起動マニュアルを含む。）、運用計画書及び運用手順書等の、業務で使用する手引書等について最新化し、受講者が参照可能な状態とする。 ・研修テキストや講師説明用資料等のレビューを行う。 | - | ○ |
| ４ | 研修テキストの承認 | ・研修テキスト、講師説明用資料等の承認を行う。 ・研修にてシステムの設計書やマニュアル等を使用する場合は、研修テキスト等とあわせて承認対象とする。 | ○ | - |
| ５ | 研修実施準備 | ・研修において使用する機材等の設定、研修会場等を用意する。 ・配布資料（研修テキスト等）を準備する。 ・機材、資料等を研修会場に設置する。 | △ | ○ |
| ６ | 研修の実施 | ・研修を実施する。 ・研修実施後、研修内容等に関するアンケートを実施する。 ・システム操作マニュアル、運用管理マニュアル、運用計画書及び運用手順書等の、業務で使用する手引書等について受講者に説明する。 ・委託者が動画作成用に本研修を撮影する場合には協力すること。 | △ | ○ |
| ７ | 研修環境の撤去 | ・研修終了後、研修において使用した機材等を撤去すること。 | △ | ○ |
| ８ | 研修結果報告書の作成 | ・研修後に実施したアンケート結果や、研修実施時の質疑応答内容等の取りまとめ等を行う。 ・取りまとめた情報から、研修内容の課題等を抽出し、改善方策をまとめる。 ・「研修結果報告書」を作成する。 ・研修結果報告書のレビューを行う。 | △ | ○ |
| ９ | 研修結果報告書の承認 | ・研修結果報告書の承認を行う。 | ○ | - |
| 10 | ＱＡ集の作成・提出 | ・研修実施時の質疑応答内容等から、本システムのヘルプデスク等で利用可能な「ＱＡ集」を作成する。 | - | ○ |

[凡例] ○：主担当、△：サポート

導入時の研修は、園児ファイル等電子管理システム利用者に対し、稼働開始前に十分に期間を確保したうえで25回程度開催してください。

- 本稼働

受託者は「７.１.２. プロジェクト管理手法」に示す稼働判定会議（稼働直前）において、園児ファイル等電子管理システムに所定の工程を完了したこと及び園児ファイル等電子管理システムが十分な品質を確保できていることを報告し、システムの稼働について本市の承認を得てください。

なお、具体的な稼働開始日時等については本市と協議し、合意した内容に従ってください。

- 導入時の法制度改正等への対応

園児ファイル等電子管理システムの稼働までに対応が必要と明らかになった法制度改正（システム稼働までに改正・変更が確定し、かつ稼働の翌年度までに施行・実施されるもの）は、本業務の範囲内として全て対応した上でシステムを提供してください。

- PIAへの対応

特定個人情報保護評価（PIA）において、各種項目評価書の作成を支援してください。実施時期をマスタスケジュール等に反映するなどし、本作業が漏れなく実施される工夫を講じてください。なお、次の作業を想定しています。

- システム/ネットワーク構成図の作成

- システムセキュリティに関する評価資料の作成

- 事業者内における個人情報取扱にかかる管理体制の構築　等

- 横浜市情報公開・個人情報保護審査会への対応

横浜市情報公開・個人情報保護審査会への諮問において、資料作成の支援をしてください。

以上