資料６

令 和 ２ 年 ８ 月 3 1 日福祉のまちづくり推進会議資料道 路局 企 画 課

# 横浜市バリアフリー基本構想について

１ 横浜市の検討体制

横浜市バリアフリー検討協議会

基本構想に関する検討を行い、専門的見地からの意見を聴取する。

検討状況の報告等

区部会または地区部会

各区（各地区）の基本構想に関する具

体的な検討を行い、意見を聴取する。

横浜市福祉のまちづくり推進会議

＜条例に基づく附属機関＞

福祉のまちづくりの推進に関する基本

的事項を調査・審議する。

検討状況の報告等

２ 横浜市バリアフリー基本構想の検討状況について

各区 1 地区での策定が 28 年度末に完了し、現在は、区ごとに複数の駅を同時に検討するとともに、策定済み地区の見直しを実施しており、平成 30 年度には戸塚区（戸塚駅（見直し）、東戸塚駅、舞岡駅）と保土ケ谷区（星川駅（見直し）、天王町駅、保土ケ谷駅）の基本構想の策定が完了しました。

今年度は、昨年度から引き続き、磯子区（杉田駅・新杉田駅（見直し）、磯子駅、屏風浦駅、根岸駅） 及び羽沢横浜国大駅周辺地区（神奈川区、保土ケ谷区）の作成を行っております。

また、新たに今年度から中区（関内駅（見直し）、桜木町駅、伊勢佐木長者町駅、馬車道駅、日本大通り駅）及び踊場駅周辺地区（泉区・戸塚区）の作成にも着手しました。

なお、羽沢横浜国大駅周辺地区及び踊場駅周辺地区については、提案制度（バリアフリー法第 27 条）を利用した提案があり、作成に着手しています。

３ 横浜市バリアフリー検討協議会について

令和 2 年 1 月 15 日に第 10 回横浜市バリアフリー検討協議会を開催しました。

【議事内容】

・平成 31 年度のバリアフリー基本構想作成の進捗状況報告

・平成 30 年度末時点の特定事業の進捗状況報告

・基本構想作成の提案があった踊場駅周辺地区について委員に意見を聴取

・バリアフリー基本構想の周知方法について委員に意見を聴取

【参考】バリアフリー基本構想の策定状況

○策定済み

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名 | | 該当区 | 開始 | 策定 | 整備目標 |
| １ | 関内駅周辺 | 中区 | H15.8 | H16.8 | H22 |
| ２ | 鶴見駅周辺 | 鶴見区 | H15.9 | H16.8 | H22 |
| ３ | 横浜駅周辺 | 西区 | H16.2 | H18.8 | H22 |
| ４ | 新横浜駅周辺 | 港北区 | H16.3 | H18.8 | H22 |
| ５ | 三ツ境駅周辺 | 瀬谷区 | H17.6 | H19.3 | H22 |
| ６ | 戸塚駅周辺 | 戸塚区 | H18.7 | H20.5 | H22 |
| →戸塚区基本構想に統合 | | | | |
| ７ | 上大岡駅・港南中央駅周辺 | 港南区 | H18.8 | H20.5 | H22 |
| ８ | 都筑区タウンセンター周辺 | 都筑区 | H20.6 | H22.5 | H26 |
| ９ | 星川駅周辺 | 保土ケ谷区 | H21.4 | H23.3 | H27 |
| →保土ケ谷区基本構想に統合 | | | | |
| 10 | 本郷台駅周辺 | 栄区 | H21.7 | H23.8 | H28 |
| 11 | 大口駅・子安駅周辺 | 神奈川区 | H22.2 | H23.12 | H28 |
| 12 | 二俣川駅周辺 | 旭区 | H22.8 | H24.5 | H29 |
| 13 | 金沢文庫駅・金沢八景駅周辺 | 金沢区 | H22.10 | H25.3 | H29 |
| 14 | いずみ中央駅・立場駅周辺 | 泉区 | H23.8 | H25.3 | H29 |
| 15 | 杉田駅・新杉田駅周辺 | 磯子区 | H24.7 | H26.3 | H30 |
| 16 | 阪東橋駅・黄金町駅周辺 | 南区 | H25.7 | H27.3 | R 元 |
| 17 | 市が尾駅周辺 | 青葉区 | H26.7 | H28.3 | R2 |
| 18 | 十日市場駅周辺 | 緑区 | H27.7 | H29.3 | R3 |
| 19 | 戸塚区（戸塚駅（見直し）、東戸塚駅、舞岡駅） | | H29.3 | H30.11 | R5 |
| 20 | 保土ケ谷区（星川駅（見直し）、天王町駅、保土ケ谷駅） | | H29.9 | H31.3 | R6 |

○作成中

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区名 | | 開始 | 策定予定 |
| １ | 磯子区（杉田駅・新杉田駅（見直し）、磯子駅、屏風浦駅、根岸駅） | Ｒ元 | R3 |
| ２ | 羽沢横浜国大駅 | Ｒ元 | R3 |
| ３ | 中区（関内駅（見直し）、桜木町駅、伊勢佐木長者町駅、馬車道  駅、日本大通り駅） | R２ | R4 |
| ４ | 踊場駅 | R２ | R4 |

※基本構想の閲覧等

策定済みのバリアフリー基本構想は、横浜市のホームページ上に公開しています。また、冊子を道路局企画課でご覧いただけます。